# ExpenseFlow

Plano de projeto e backlog

Documento de referência para implementação do produto e organização do GitHub Project.

O ExpenseFlow será construído de forma evolutiva, começando com React Native, Laravel e PostgreSQL. Cache, processamento assíncrono, AWS e o serviço Java serão introduzidos nas etapas previstas no planejamento.

Este plano reúne visão, requisitos, domínio, arquitetura, épicos, sprints e padrões de acompanhamento. O primeiro passo é concluir a Sprint 0 de Discovery antes de iniciar a implementação da Sprint 1.

# Sumário

1. Visão do produto

2. Personas

3. Domínio inicial

4. Requisitos funcionais

5. Despesas

6. Fluxo de aprovação

7. Reembolso

8. Dashboard

9. Pesquisa e filtros

10. Auditoria

11. Requisitos não funcionais

12. Estados da despesa

13. Arquitetura inicial

14. Evolução arquitetural

15. Serviço Java

16. Estrutura dos repositórios

17. Épicos do ExpenseFlow

18. Sprint 0  Discovery

19. Sprint 1  Product Foundation

20. Sprint 2  Expense MVP

21. Sprint 3  Receipts

22. Sprint 4  Approval Workflow

23. Sprint 5  Testing & Quality

24. Sprint 6  Redis & Performance

25. Sprint 7  Async Processing

26. Sprint 8  Docker

27. Sprint 9  CI/CD

28. Sprint 10  AWS Foundation

29. Sprint 11  S3

30. Sprint 12  SQS

31. Sprint 13  Java Service

32. Sprint 14  Observability

33. Sprint 15  Terraform

34. Sprint 16  Security

35. Sprint 17  System Design

36. Sprint 18  Portfolio Release

37. Template para cada Issue técnica

38. Campos do GitHub Project

39. Labels

40. Organização geral do GitHub Projects

41. Como usar este documento

# Organização dos projetos

Perfeito. Agora vale separar isso em duas camadas para o GitHub não virar uma mistura de gestão da sua carreira com backlog do software:

Projeto 1 — Recolocação & Evolução Técnica 2026

Controla CV, LinkedIn, estudos, entrevistas, candidaturas e acompanha o progresso global.

Projeto 2 — ExpenseFlow — Product Development

Controla exclusivamente a construção do produto: requisitos, arquitetura, mobile, Laravel, Java, AWS, testes, infraestrutura etc.

O segundo projeto será também o laboratório técnico do primeiro. Quando uma competência precisar ser estudada, o estudo será associado a uma necessidade real do ExpenseFlow.

# 1. Visão do produto

Nome provisório: ExpenseFlow

Descrição:

Plataforma corporativa para gestão de despesas, adiantamentos, reembolsos e fluxos de aprovação, permitindo que colaboradores registrem gastos pelo aplicativo mobile e que gestores e equipes financeiras controlem aprovação, auditoria e pagamento.

### Objetivos técnicos

O projeto deve permitir demonstrar:

| Área | Tecnologia |
| --- | --- |
| Mobile | React Native + Expo + TypeScript |
| Backend principal | PHP + Laravel |
| Serviço especializado | Java + Spring Boot |
| Banco | PostgreSQL |
| Cache | Redis |
| Mensageria | AWS SQS |
| Arquivos | AWS S3 |
| Containers | Docker |
| CI/CD | GitHub Actions |
| Cloud | AWS |
| IaC | Terraform |
| Observabilidade | CloudWatch + logs/métricas |
| Segurança | OAuth2/OIDC, RBAC, OWASP |
| Arquitetura | Modular Monolith → Event Driven |
| Documentação | OpenAPI, C4, ADR |

# 2. Personas

Começaria com cinco.

| Persona | Papel |
| --- | --- |
| Colaborador | Registra despesas e solicita reembolso |
| Gestor | Aprova/rejeita despesas da equipe |
| Financeiro | Analisa e processa pagamentos |
| Administrador | Configura empresa, usuários, categorias e políticas |
| Auditor | Consulta histórico e trilha de auditoria |

Inicialmente você pode implementar apenas:

Colaborador + Gestor + Administrador

e adicionar Financeiro/Auditor posteriormente.

# 3. Domínio inicial

O sistema terá estes principais conceitos:

Company
│
├── User
│
├── Employee
│
├── Department
│
├── CostCenter
│
├── ExpenseCategory
│
├── ExpensePolicy
│
├── Expense
│   ├── Receipt
│   └── ExpenseItem
│
├── Reimbursement
│
├── ApprovalFlow
│   └── ApprovalStep
│
└── AuditLog

Esse modelo pode evoluir durante o projeto.

# 4. Requisitos funcionais

## RF01 Autenticação

O usuário deve conseguir:

autenticar;

encerrar sessão;

renovar sessão;

recuperar acesso posteriormente;

visualizar seus dados.

Posteriormente evoluímos para OAuth2/OIDC.

## RF02 Empresa

Administrador deve conseguir:

cadastrar empresa;

alterar dados;

definir configurações;

definir moeda;

definir políticas básicas.

## RF03 Usuários

Administrador deve conseguir:

cadastrar usuário;

editar;

ativar/desativar;

vincular funcionário;

atribuir papéis;

atribuir permissões.

## RF04 Departamentos

cadastrar;

editar;

desativar;

associar colaboradores.

## RF05 Centros de custo

cadastrar;

editar;

desativar;

associar despesas.

## RF06 Categorias de despesa

Exemplos:

Alimentação
Hospedagem
Transporte
Combustível
Estacionamento
Material
Telefonia
Outros

Administrador poderá criar novas.

# 5. Despesas

## RF07 Cadastro de despesa

Colaborador informa:

categoria;

descrição;

valor;

data;

centro de custo;

estabelecimento;

observação;

moeda;

comprovante.

## RF08 Comprovante

Aplicativo deve permitir:

fotografar;

selecionar imagem;

selecionar PDF;

visualizar;

remover;

enviar.

Inicialmente armazenamento local/backend.

Posteriormente migramos para S3.

## RF09 Localização

Opcionalmente:

latitude;

longitude;

localização aproximada da despesa.

Isso permite você praticar geolocation no React Native.

## RF10 Rascunho

Despesa poderá ficar como:

DRAFT

até o usuário decidir enviar.

## RF11 Enviar despesa

Transição:

DRAFT
  ↓
SUBMITTED

Depois disso, entra no processo de aprovação.

# 6. Fluxo de aprovação

Esse será um dos componentes mais interessantes.

## RF12 Aprovação simples

Inicialmente:

Funcionário
    ↓
Gestor
    ↓
Aprovado

## RF13 Aprovação por valor

Posteriormente:

Até R$500

Gestor
  ↓
Aprovado

R$500 – R$5.000

Gestor
  ↓
Financeiro
  ↓
Aprovado

Acima de R$5.000

Gestor
  ↓
Financeiro
  ↓
Diretor
  ↓
Aprovado

## RF14 Rejeição

Gestor deve informar motivo.

Status:

REJECTED

## RF15 Histórico

Guardar:

quem aprovou;

quando;

decisão;

comentário.

# 7. Reembolso

## RF16 Solicitação

Despesa aprovada poderá gerar reembolso.

APPROVED
   ↓
AWAITING_PAYMENT
   ↓
PAID

## RF17 Agrupamento

Financeiro poderá agrupar diversas despesas em um reembolso.

Isso cria oportunidades posteriormente para processamento assíncrono.

# 8. Dashboard

## RF18 Dashboard do colaborador

Mostrar:

total no mês;

pendentes;

aprovadas;

rejeitadas;

valor reembolsado.

## RF19 Dashboard gestor

despesas aguardando aprovação;

total da equipe;

despesas por categoria;

despesas por centro de custo.

Aqui nasce nossa necessidade de Redis/cache.

# 9. Pesquisa e filtros

## RF20

Filtrar despesas por:

período;

status;

categoria;

funcionário;

centro de custo;

valor.

## RF21

Paginação.

Posteriormente:

infinite scroll no mobile.

# 10. Auditoria

## RF22

Registrar ações relevantes:

ExpenseCreated
ExpenseUpdated
ExpenseSubmitted
ExpenseApproved
ExpenseRejected
ReceiptUploaded
ReimbursementCreated
ReimbursementPaid

Com:

usuário;

data/hora;

ação;

entidade;

identificador;

contexto.

# 11. Requisitos não funcionais

Também criaremos issues específicas.

### RNF01 Segurança

autenticação;

autorização;

RBAC;

HTTPS;

rate limiting;

validação;

secrets;

OWASP.

### RNF02 Performance

paginação;

índices;

cache;

consultas eficientes.

### RNF03 Disponibilidade

Falhas em serviços assíncronos não podem causar perda de informação.

### RNF04 Escalabilidade

Arquitetura deve permitir crescimento horizontal.

### RNF05 Observabilidade

logs;

métricas;

health checks;

tracing posteriormente.

### RNF06 Testabilidade

Lógica de negócio deve permitir testes automatizados.

### RNF07 Documentação

Toda API pública deverá possuir OpenAPI.

### RNF08 Auditabilidade

Operações críticas devem possuir histórico.

# 12. Estados da despesa

Definiria já no domínio:

DRAFT
   │
   ▼
SUBMITTED
   │
   ▼
UNDER_REVIEW
   │
   ├──────────► REJECTED
   │
   ▼
APPROVED
   │
   ▼
AWAITING_PAYMENT
   │
   ▼
PAID

Mais tarde poderemos adicionar:

CANCELLED
RETURNED_FOR_CORRECTION

# 13. Arquitetura inicial

Não vamos começar com microservices.

### V1

React Native
     │
     │ HTTPS / REST
     ▼
Laravel API
     │
     ▼
PostgreSQL

Essa será a primeira versão funcional.

# 14. Evolução arquitetural

## V2

React Native
      │
      ▼
Laravel API
   │       │
   ▼       ▼
Postgres Redis

Objetivo:

cache e performance.

## V3

React Native
      │
      ▼
Laravel
   │   │
   │   └──── Redis
   │
   ├──── PostgreSQL
   │
   └──── Queue
           │
           ▼
         Worker

Objetivo:

Jobs + Queues + Events.

## V4

S3
                          ▲
                          │
React Native ──► Laravel API
                    │
       ┌────────────┼─────────────┐
       ▼            ▼             ▼
   PostgreSQL     Redis          SQS
                                  │
                                  ▼
                              Java Service

Agora entra Java.

# 15. Serviço Java

Nome sugerido:

Expense Processing Service

Responsabilidades futuras:

processamento de fechamento;

aplicação de regras;

consolidação;

detecção de inconsistências;

processamento pesado.

Stack:

Java
Spring Boot
JPA
PostgreSQL
SQS
JUnit
Docker

# 16. Estrutura dos repositórios

Eu prefiro múltiplos repositórios sob o mesmo projeto GitHub.

expenseflow-mobile

expenseflow-api

expenseflow-processing-service

expenseflow-infrastructure

expenseflow-docs

Alternativamente podemos usar uma organização GitHub:

github.com/expenseflow-lab/

com os cinco repositórios.

Para portfólio, isso ficaria excelente.

# 17. Épicos do ExpenseFlow

Agora chegamos ao que você cadastrará no GitHub.

Eu usaria:

| ID | Epic |
| --- | --- |
| EP01 | Product Discovery |
| EP02 | Architecture Foundation |
| EP03 | Development Environment |
| EP04 | Identity & Access |
| EP05 | Company Management |
| EP06 | Expense Management |
| EP07 | Receipt Management |
| EP08 | Approval Workflow |
| EP09 | Reimbursements |
| EP10 | Mobile Application |
| EP11 | Reporting & Dashboard |
| EP12 | Testing & Quality |
| EP13 | Performance & Redis |
| EP14 | Async Processing |
| EP15 | Docker & Containers |
| EP16 | CI/CD |
| EP17 | AWS Foundation |
| EP18 | Cloud Storage |
| EP19 | Messaging |
| EP20 | Java Processing Service |
| EP21 | Observability |
| EP22 | Security Hardening |
| EP23 | Infrastructure as Code |
| EP24 | Scalability & Resilience |
| EP25 | AI Features |
| EP26 | Portfolio Documentation |

# 18. Sprint 0 Discovery

Objetivo: Definir o produto antes de codificar.

Resultado esperado: Visão, requisitos, domínio, diagramas iniciais e organização do projeto definidos.

Essa é a primeira sprint.

### Objetivo

Definir o que estamos construindo antes de codificar.

Issues:

| Issue | Título |
| --- | --- |
| EXP-001 | Criar visão do produto |
| EXP-002 | Definir personas |
| EXP-003 | Definir requisitos funcionais |
| EXP-004 | Definir requisitos não funcionais |
| EXP-005 | Definir domínio inicial |
| EXP-006 | Criar glossário |
| EXP-007 | Criar modelo conceitual |
| EXP-008 | Criar arquitetura C4 Context |
| EXP-009 | Criar C4 Container |
| EXP-010 | Criar ADR-001: Modular Monolith |
| EXP-011 | Definir Definition of Done |
| EXP-012 | Definir estratégia Git |
| EXP-013 | Configurar GitHub Project |
| EXP-014 | Configurar labels |
| EXP-015 | Configurar milestones/sprints |

# 19. Sprint 1 Product Foundation

Objetivo: Criar a base integrada do produto.

Resultado esperado: React Native conectado à API Laravel e ao PostgreSQL, com login e sessão.

Resultado esperado:

React Native → Laravel → PostgreSQL

Issues principais:

| Issue | Título |
| --- | --- |
| EXP-020 | Criar projeto Laravel |
| EXP-021 | Configurar PostgreSQL |
| EXP-022 | Criar estrutura modular |
| EXP-023 | Configurar migrations |
| EXP-024 | Implementar usuário |
| EXP-025 | Implementar empresa |
| EXP-026 | Implementar autenticação |
| EXP-027 | Criar API versionada |
| EXP-028 | Criar projeto React Native |
| EXP-029 | Configurar TypeScript |
| EXP-030 | Configurar React Navigation |
| EXP-031 | Criar tela Login |
| EXP-032 | Integrar login com API |
| EXP-033 | Implementar armazenamento de sessão |

# 20. Sprint 2 Expense MVP

Objetivo: Implementar o cadastro e a consulta de despesas.

Resultado esperado: Usuário consegue registrar uma despesa e consultar seus dados no aplicativo.

Resultado:

usuário já consegue registrar uma despesa.

Issues:

| Issue | Título |
| --- | --- |
| EXP-040 | Modelar Expense |
| EXP-041 | Criar migration expenses |
| EXP-042 | Criar ExpenseCategory |
| EXP-043 | Criar CostCenter |
| EXP-044 | API criar despesa |
| EXP-045 | API alterar despesa |
| EXP-046 | API listar despesas |
| EXP-047 | API consultar despesa |
| EXP-048 | API excluir rascunho |
| EXP-049 | Criar formulário mobile |
| EXP-050 | Integrar React Hook Form |
| EXP-051 | Criar validação Zod |
| EXP-052 | Criar lista Minhas Despesas |
| EXP-053 | Criar detalhe da despesa |

# 21. Sprint 3 Receipts

Objetivo: Implementar comprovantes e recursos nativos do aplicativo.

Resultado esperado: Captura, seleção, envio, visualização e remoção de comprovantes; geolocalização prevista.

Aqui usamos recursos mobile.

| Issue | Título |
| --- | --- |
| EXP-060 | Modelar Receipt |
| EXP-061 | Selecionar imagem |
| EXP-062 | Usar câmera |
| EXP-063 | Selecionar PDF |
| EXP-064 | Upload de comprovante |
| EXP-065 | Visualizar comprovante |
| EXP-066 | Remover comprovante |
| EXP-067 | Adicionar geolocalização |

# 22. Sprint 4 Approval Workflow

Objetivo: Implementar o fluxo de aprovação.

Resultado esperado: Envio, fila do gestor, aprovação, rejeição, comentários e histórico disponíveis.

| Issue | Título |
| --- | --- |
| EXP-070 | Modelar ApprovalFlow |
| EXP-071 | Modelar ApprovalStep |
| EXP-072 | Implementar envio para aprovação |
| EXP-073 | Criar fila de aprovação do gestor |
| EXP-074 | Aprovar despesa |
| EXP-075 | Rejeitar despesa |
| EXP-076 | Registrar comentário |
| EXP-077 | Criar histórico |
| EXP-078 | Tela mobile de aprovações |

# 23. Sprint 5 Testing Quality

Objetivo: Consolidar testes e qualidade de código.

Resultado esperado: Testes de negócio, autorização, integração e API, com PHPStan e Pint configurados.

Aqui começa um estudo técnico muito importante.

| Issue | Título |
| --- | --- |
| EXP-080 | Configurar PHPUnit |
| EXP-081 | Testar Expense Service |
| EXP-082 | Testar criação de despesa |
| EXP-083 | Testar aprovação |
| EXP-084 | Testar autorização |
| EXP-085 | Factories |
| EXP-086 | Testes de integração |
| EXP-087 | API tests |
| EXP-088 | Configurar PHPStan |
| EXP-089 | Configurar Laravel Pint |

# 24. Sprint 6 Redis Performance

Objetivo: Melhorar consultas e aplicar cache às agregações frequentes.

Resultado esperado: Índices e consultas analisados; Redis com cache-aside, TTL, invalidação e medição de hit/miss.

Problema real:

Dashboard começou a realizar agregações frequentes.

Issues:

| Issue | Título |
| --- | --- |
| EXP-100 | Analisar queries |
| EXP-101 | Criar índices |
| EXP-102 | Usar EXPLAIN |
| EXP-103 | Adicionar Redis |
| EXP-104 | Integrar Laravel + Redis |
| EXP-105 | Implementar cache-aside |
| EXP-106 | Definir TTL |
| EXP-107 | Implementar invalidação |
| EXP-108 | Medir cache hit/miss |

# 25. Sprint 7 Async Processing

Objetivo: Introduzir processamento assíncrono.

Resultado esperado: Jobs, workers, eventos e listeners com relatório assíncrono, retries e idempotência.

| Issue | Título |
| --- | --- |
| EXP-110 | Estudar Laravel Jobs |
| EXP-111 | Criar primeiro Job |
| EXP-112 | Configurar Queue Worker |
| EXP-113 | Criar Events |
| EXP-114 | Criar Listeners |
| EXP-115 | Processar relatório assincronamente |
| EXP-116 | Implementar retries |
| EXP-117 | Implementar idempotência |

# 26. Sprint 8 Docker

Objetivo: Organizar o ambiente em containers.

Resultado esperado: Docker Compose com Laravel, PostgreSQL, Redis e Worker, redes, volumes e healthchecks.

Ambiente:

Docker Compose
│
├── Laravel
├── PostgreSQL
├── Redis
└── Worker

Issues:

| Issue | Título |
| --- | --- |
| EXP-120 | Dockerfile Laravel |
| EXP-121 | PostgreSQL container |
| EXP-122 | Redis container |
| EXP-123 | Worker container |
| EXP-124 | Docker networks |
| EXP-125 | volumes |
| EXP-126 | healthchecks |
| EXP-127 | multi-stage build |

# 27. Sprint 9 CI CD

Objetivo: Automatizar verificações e build.

Resultado esperado: Pipeline de PR com lint, análise estática, testes, build Docker e verificação de segurança.

PR
 ↓
Lint
 ↓
Static Analysis
 ↓
Tests
 ↓
Build
 ↓
Docker

Issues:

| Issue | Título |
| --- | --- |
| EXP-130 | Workflow GitHub Actions |
| EXP-131 | PHPUnit CI |
| EXP-132 | PHPStan CI |
| EXP-133 | Pint CI |
| EXP-134 | Docker Build CI |
| EXP-135 | Security scan |

# 28. Sprint 10 AWS Foundation

Objetivo: Preparar a infraestrutura AWS e publicar a API.

Resultado esperado: Recursos AWS previstos configurados e deploy Laravel realizado.

Agora seu estudo para AWS começa a transformar o projeto.

| Issue | Título |
| --- | --- |
| EXP-140 | IAM |
| EXP-141 | VPC |
| EXP-142 | Public/Private Subnets |
| EXP-143 | Security Groups |
| EXP-144 | RDS PostgreSQL |
| EXP-145 | ECR |
| EXP-146 | ECS |
| EXP-147 | Application Load Balancer |
| EXP-148 | Secrets Manager |
| EXP-149 | Deploy Laravel |

# 29. Sprint 11 S3

Objetivo: Migrar o armazenamento de comprovantes para S3.

Resultado esperado: Bucket e permissões, integração Laravel, upload, URLs pré-assinadas e políticas de ciclo de vida.

Problema:

armazenamento de comprovantes.

| Issue | Título |
| --- | --- |
| EXP-150 | Criar bucket |
| EXP-151 | IAM policy |
| EXP-152 | Laravel S3 adapter |
| EXP-153 | Upload S3 |
| EXP-154 | Presigned URLs |
| EXP-155 | Migrar receipts |
| EXP-156 | Lifecycle policies |

# 30. Sprint 12 SQS

Objetivo: Substituir a fila local por SQS.

Resultado esperado: Integração e worker SQS com retry, DLQ e idempotência.

Agora substituímos nossa fila local.

| Issue | Título |
| --- | --- |
| EXP-160 | Criar SQS |
| EXP-161 | Laravel SQS |
| EXP-162 | Worker SQS |
| EXP-163 | Retry |
| EXP-164 | DLQ |
| EXP-165 | Idempotência |

# 31. Sprint 13 Java Service

Objetivo: Introduzir o serviço Java para processamento de despesas.

Resultado esperado: Serviço Spring Boot em Docker consumindo eventos, processando despesas e publicando resultados, com testes.

Agora temos motivo real para introduzir Java.

| Issue | Título |
| --- | --- |
| EXP-170 | Criar Spring Boot |
| EXP-171 | Dockerizar |
| EXP-172 | Configurar SQS Consumer |
| EXP-173 | ExpenseApproved event |
| EXP-174 | Consumir evento |
| EXP-175 | Processar despesa |
| EXP-176 | Publicar resultado |
| EXP-177 | JUnit |
| EXP-178 | Integration tests |

# 32. Sprint 14 Observability

Objetivo: Implementar observabilidade.

Resultado esperado: Logs estruturados, correlation ID, health endpoints, CloudWatch, métricas, alarmes e dashboard.

| Issue | Título |
| --- | --- |
| EXP-180 | Structured Logs |
| EXP-181 | Correlation ID |
| EXP-182 | Health endpoints |
| EXP-183 | CloudWatch Logs |
| EXP-184 | Metrics |
| EXP-185 | Alarms |
| EXP-186 | Dashboard |

# 33. Sprint 15 Terraform

Objetivo: Reproduzir a infraestrutura com Terraform.

Resultado esperado: Projeto com módulos previstos, variáveis, estado e ambiente de desenvolvimento.

Agora reproduzimos a infraestrutura.

| Issue | Título |
| --- | --- |
| EXP-190 | Terraform project |
| EXP-191 | VPC module |
| EXP-192 | RDS module |
| EXP-193 | ECS module |
| EXP-194 | S3 module |
| EXP-195 | SQS module |
| EXP-196 | Redis module |
| EXP-197 | Variables |
| EXP-198 | State |
| EXP-199 | Dev environment |

# 34. Sprint 16 Security

Objetivo: Revisar e fortalecer a segurança.

Resultado esperado: Threat model, revisão OWASP e RBAC, OAuth2/OIDC, controles e auditoria previstos tratados.

| Issue | Título |
| --- | --- |
| EXP-200 | Threat Model |
| EXP-201 | Revisar OWASP |
| EXP-202 | Rate limiting |
| EXP-203 | Security headers |
| EXP-204 | Secrets management |
| EXP-205 | RBAC review |
| EXP-206 | OAuth2/OIDC |
| EXP-207 | Dependency scanning |
| EXP-208 | Audit review |

# 35. Sprint 17 System Design

Objetivo: Avaliar capacidade, escala e falhas do sistema.

Resultado esperado: Estimativas, gargalos, cenários de falha, recuperação e evolução arquitetural documentados.

Agora você pega o próprio sistema e começa a questioná-lo.

| Issue | Título |
| --- | --- |
| EXP-210 | Capacity estimation |
| EXP-211 | Identificar bottlenecks |
| EXP-212 | Horizontal scaling |
| EXP-213 | Database scaling |
| EXP-214 | Redis failure scenario |
| EXP-215 | SQS failure scenario |
| EXP-216 | Java service failure |
| EXP-217 | Disaster recovery |
| EXP-218 | Architecture V2 |

# 36. Sprint 18 Portfolio Release

Objetivo: Preparar a apresentação do projeto no portfólio.

Resultado esperado: README, diagramas, ADRs, documentação da API, demonstração e materiais de apresentação reunidos.

Finalmente transformamos engenharia em apresentação.

| Issue | Título |
| --- | --- |
| EXP-220 | README principal |
| EXP-221 | Architecture overview |
| EXP-222 | C4 diagrams |
| EXP-223 | Deployment diagram |
| EXP-224 | ADR index |
| EXP-225 | API documentation |
| EXP-226 | Demo |
| EXP-227 | Screenshots |
| EXP-228 | Architecture decisions |
| EXP-229 | Trade-offs |
| EXP-230 | Lessons learned |
| EXP-231 | Interview questions |

# 37. Template para cada Issue técnica

Eu padronizaria todas as issues assim:

## Contexto

Qual problema estamos tentando resolver?

## Objetivo

O que deverá existir após esta issue?

## Conhecimentos necessários

- [ ] Conceito 1
- [ ] Conceito 2
- [ ] Conceito 3

## Implementação

- [ ] Implementação
- [ ] Configuração
- [ ] Integração

## Critérios de aceite

- [ ] CA01
- [ ] CA02
- [ ] CA03

## Testes

- [ ] Unitário
- [ ] Integração
- [ ] Cenário de erro

## Documentação

- [ ] README
- [ ] API
- [ ] ADR, se aplicável
- [ ] Diagrama, se aplicável

## Preparação para entrevista

Após concluir esta issue, devo conseguir responder:

1. Por que usamos essa solução?
2. Quais alternativas existiam?
3. Quais são os trade-offs?
4. O que acontece quando ela falha?

## Definition of Done

- [ ] Código implementado
- [ ] Testes passando
- [ ] Code review realizado
- [ ] Documentação atualizada
- [ ] CI passando
- [ ] Consigo explicar a solução sem consultar documentação

Esse template é uma das partes mais importantes de todo o projeto.

# 38. Campos do GitHub Project

Configuraria:

| Campo | Valores |
| --- | --- |
| Status | Backlog / Ready / In Progress / Review / Done |
| Type | Epic / Feature / Bug / Study / Tech Debt |
| Priority | P0 / P1 / P2 / P3 |
| Area | Mobile / Laravel / Java / AWS / DevOps / Architecture |
| Iteration | Sprint |
| Effort | XS / S / M / L / XL |
| Phase | Foundation / Quality / Performance / Cloud / Production |
| Repository | Mobile / API / Java / Infrastructure / Docs |

# 39. Labels

Não exageraria na quantidade.

Usaria principalmente:

mobile
backend
laravel
java
database
redis
aws
docker
ci-cd
terraform
security
architecture
testing
documentation
observability
performance

E:

epic
feature
bug
tech-debt
study

# 40. Organização geral do GitHub Projects

No final, você terá algo assim:

ExpenseFlow
│
├── Backlog
│
│   ├── Future features
│   ├── Architecture
│   └── Technical evolution
│
├── Sprint 04
│
│   ├── Ready
│   ├── In Progress
│   ├── Review
│   └── Done
│
└── Roadmap
    │
    ├── Foundation
    ├── MVP
    ├── Quality
    ├── Performance
    ├── Async
    ├── Containers
    ├── CI/CD
    ├── AWS
    ├── Java
    ├── Terraform
    ├── Observability
    ├── Security
    └── Production Ready

A partir daqui eu considero que temos a espinha dorsal do ExpenseFlow.

O próximo passo mais útil não é começar a programar ainda. É transformar a Sprint 0 — Discovery em especificação de produto de verdade: visão do produto, regras de negócio, casos de uso, histórias de usuário, critérios de aceite, modelo de domínio inicial e diagramas C4. Depois disso começamos a Sprint 1 e o primeiro código.

# 41 Como usar este documento

Mantenha o projeto Recolocação & Evolução Técnica 2026 separado do ExpenseFlow Product Development. Use o ExpenseFlow como laboratório técnico, relacionando os estudos às necessidades do produto.

Comece pela Sprint 0. Transforme a visão e os requisitos em especificação de produto, regras de negócio, casos de uso, histórias de usuário, critérios de aceite, modelo de domínio e diagramas C4. Depois inicie a Sprint 1.

Cadastre os épicos EP01 a EP26 e as issues planejadas no GitHub. Preserve os identificadores EXP e use o template técnico para detalhar cada issue. Preencha os campos do Project e aplique as labels pertinentes.

Use o Backlog para o trabalho futuro, a visão de sprint para acompanhar Ready, In Progress, Review e Done, e o Roadmap para consultar a evolução geral. Atualize os itens conforme o trabalho avança e verifique a Definition of Done antes de concluí-los.

Consulte os requisitos e estados da despesa durante a implementação. Mantenha as funcionalidades opcionais e futuras nas etapas previstas. Registre as decisões arquiteturais em ADRs e atualize a documentação conforme o modelo evoluir.

Ao concluir uma issue, revise as perguntas de preparação para entrevista. Na Sprint 18, reúna a documentação, demonstração, decisões, trade-offs e aprendizados para apresentar o projeto no portfólio.